ПЛАН

ремонта  воздушных линий электропередач    на 2018 г.

таблица 12.

| № п/п | Наименование объекта | Вид выполняемых работ | Объём работ, необходимые материалы | Количество | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ-0,4 Центральная» | Замена опор | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ; АП-17 | 13 | апрель 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-0,4 Школа» | Замена опор | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ; АП | 2 | апрель 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-0,4 Лесная» | Замена опор | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ; АП | 14 | апрель 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-0,4 Переулок» | Замена опор | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ; АП | 8 | апрель 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-0,4 Речная» | Замена опор | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ; АП | 7 | апрель 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-0,4 Почта» | Замена опор | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ; АП | 3 | апрель 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-0,4 Детский сад» | Замена опор | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ; АП | 2 | апрель 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-0,4 Пекарня» | Замена опор | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ; АП | 1 | апрель 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-0,4 Полевая» | Замена опор | Электромонтёр 4р;БАКМ; БКУ; АП | 11 | апрель 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-10 кВ «Телецентр» | Замена разрядников | Электромонтёр 4р; АП | По графику | апрель 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В |
|  | ВЛ- 10 кВ «Город» | Капитальный ремонт участка ВЛ-10 кВ «Город» опора № 56- 62 с заменой провода и опор | По смете | опора СВ 110 – 21шт; провод СИП-3 (1х70) – 1700м | май 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В |
|  | ВЛ-0,4 кВ «К Либкнехта» оп.1 от ТП №10 | Строительство участка линии от ВЛИ-0,4 кВ «К Либкнехта» оп.1 от ТП №10 | провод СИП-4 2х25- 30м, уголок ст. 50х50 -0,01 тн. | Электромонтёр 4р.- 2ч., автоподъёмник АП- 1ч. | июнь 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛИ-0,4 кВ «Колхозная» оп.6 от ТП №14 | Строительство участка линии от ВЛИ-0,4 кВ «Колхозная» оп.6 от ТП №14. | Опора СВ-95 – 1шт., провод СИП-4 4х25- 30м, уголок ст. 50х50 -0,01 тн. | Электромонтёр 4р.- 2ч., автоподъёмник АП- 1ч.,БКУ- 1ч. | июнь 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛИ-0,4 кВ «Нины Томиловой» оп.12 от ТП №43 | Строительство участка линии от ВЛИ-0,4 кВ «Нины Томиловой» оп.12 от ТП №43. | Опора СВ-95 3шт., провод СИП-2 3х50- 70м, уголок ст. 50х50 -0,01 тн. | Электромонтёр 4р.- 8ч., автоподъёмник АП- 4ч.,БКУ- 4ч. | июнь 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛИ-0,4 кВ «Северозападная» оп.10 от ТП №9 | Строительство участка линии от ВЛИ-0,4 кВ «Северозападная» оп.10 от ТП №9 | Опора СВ-95 10шт., провод СИП-2 3х50- 300м, уголок ст. 50х50 -0,01 тн. | Электромонтёр 4р.- 32ч., автоподъёмник АП- 16ч.,БКУ- 8ч. | июнь 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-0,4 кВ «П Морозова» оп.5/4 от ТП №42 | Строительство участка линии от ВЛИ-0,4 кВ «П Морозова» оп.5/4 от ТП №42 | Опора СВ-95 4шт., провод СИП-2 3х50- 100м, уголок ст. 50х50 -0,01 тн. | Электромонтёр 4р.- 8ч., автоподъёмник АП- 4ч.,БКУ- 2ч. | июнь 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-0,4 кВ «Каменная» оп.18/4 от ТП №37 | Строительство участка линии от ВЛ-0,4 кВ «Каменная» оп.18/4 от ТП №37 | Опора СВ-95 – 4шт.,провод СИП-4 2х25- 200м, уголок ст. 50х50 -0,01 тн. | Электромонтёр 4р.- 16ч., автоподъёмник АП- 8ч.,БКУ- 4ч. | июнь 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-0,4 кВ «Уличное освещение» | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ «Уличное освещение» по улице 60 лет Октября с заменой провода и опор | По смете | По смете | июль 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В |
|  | ВЛ-0,4 кВ «Уличное освещение» | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ «Уличное освещение» по улице Леваневского с заменой провода и опор | По смете | По смете | август 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В |
|  | ВЛ-0,4 кВ ф. Посёлок от ТП 3 | Ремонт ВЛ с заменой опор и провода СИП-2 3х50 | По смете | опора СВ 95-2 – 31шт;провод СИП-2 (3х50+1х70) – 855м | сентябрь 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-10 кВ «АБЗ» | Очистка трассы ВЛ от зарастания кустарником и деревьями; выправка опор, наклонившихся из створа линии | Электромонтёр 4р.- 32 ч., автомобиль УАЗ-2 ч. | 2 км | сентябрь – октябрь 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-10 кВ «Бобровка» | Очистка трассы ВЛ от зарастания кустарником и деревьями; выправка опор, наклонившихся из створа линии | Электромонтёр 4р.- 16ч., автомобиль УАЗ- 1 ч. | 1 км | сентябрь – октябрь 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-10 кВ «Посёлок Мира» | Очистка трассы ВЛ от зарастания кустарником и деревьями; выправка опор, наклонившихся из створа линии | Электромонтёр 4р.- 8 ч., автомобиль УАЗ- 1 ч. | 0,5 км | сентябрь – октябрь 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-10 кВ «Индустриальный» | Очистка трассы ВЛ от зарастания кустарником и деревьями; выправка опор, наклонившихся из створа линии | Электромонтёр 4р.- 64 ч., автомобиль УАЗ- 4ч. | 4 км | сентябрь – октябрь 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-10 кВ «Безымянный» | Очистка трассы ВЛ от зарастания кустарником и деревьями; выправка опор, наклонившихся из створа линии | Электромонтёр 4р.- 64 ч., автомобиль УАЗ- 4 ч. | 4 км | сентябрь – октябрь 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |
|  | ВЛ-10 кВ «Шестиозерье» | Очистка трассы ВЛ от зарастания кустарником и деревьями; выправка опор, наклонившихся из створа линии | Электромонтёр 4р.- 240 ч. | 13 км | сентябрь – октябрь 2018 | Ст. мастер Кошутин А.В. |

Составил : ст. мастер Кошутин А.В.